Projektinitialisierungsantrag

|  |  |
| --- | --- |
| **Status** | Abgeschlossen |
| **Projektname** | **S**chlaues**R**aum**B**uchungs**S**ystem (SRBS) |
| **Projektleiter** | Winkler Olivier |
| **Auftraggeber** | Blaser Sabine |
| **Autoren** | Winkelmann Domenico & Winkler Olivier |
| **Verteiler** | SBB |

**Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| 1.0 | 20.08.2019 | Projektinitialisierungsantrag | Olivier, Domenico |
| 1.0 | 23.08.2019 | Projektinitialisierungsantrag abgenommen | Sabine Blaser |
| 1.0 | 23.08.2019 | Projekt wurde angenommen | Olivier, Domenico |
|  |  |  |  |

**Definitionen und Abkürzungen**

|  |  |
| --- | --- |
| Begriff / Abkürzung | Bedeutung |
|  |  |

**Referenzen**

|  |  |
| --- | --- |
| Referenz | Titel, Quelle |
| [1] |  |
| [2] |  |
| [3] |  |

**Inhaltsverzeichnis**

[1 Zweck des Dokuments 3](#_Toc409789280)

[2 Ausgangslage 3](#_Toc409789281)

[3 Ziele 3](#_Toc409789282)

[4 Rahmenbedingungen 3](#_Toc409789283)

[5 Aufwand 3](#_Toc409789284)

[6 Kosten 3](#_Toc409789285)

[7 Termine 3](#_Toc409789286)

[8 Ressourcen 4](#_Toc409789287)

[9 Kommunikation 4](#_Toc409789288)

[10 Risiken 4](#_Toc409789289)

[11 Projektinitialisierungsauftrag 5](#_Toc409789290)

**Abbildungsverzeichnis**

Zweck des Dokuments

Der Projektinitialisierungsauftrag bildet die verbindliche Grundlage für die Freigabe der Phase Initialisierung. Er ist die Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Projektleiter.

# Ausgangslage

* Worum geht es in dem fraglichen Projekt?

Unsere Webapplikation soll zur Raumbuchung dienen. Mit unserer Webapp können Sitzungszimmer erfasst werden und Benutzer können dann diese zu bestimmten Zeiten belegen.

* Welches ist die Problemstellung?

Bisher ist ein eigenes Tool im Einsatz, jedoch ist dieses nicht ganz benutzerfreundlich und hat einige Bugs.

* Welche Vorleistungen wurden bereits erbracht?

Ein ähnliches Produkt ist bereits im Einsatz in der Firma.

# Ziele

* Welche Ziele sollen mit der Phase Initialisierung erreicht werden?

In dieser Phase soll das ganze Projekt durchgeplant werden, damit die Realisation ohne Probleme durchlaufen kann.

# Rahmenbedingungen

Unter welchen Rahmenbedingungen verläuft die Phase Initialisierung?

* Administrativ

Projektidee erfasst

* Organisatorisch

Treffen mit Auftraggeber organisiert

Erstellen der benötigten Dokumente

* Zeitlicher Rahmen

Das Projekt muss bis am 07.01.2020 produktiv laufen und abgeschlossen sein.

* Projektmethode

HERMES 5.1

# Aufwand

Begründete Schätzung der benötigten Arbeitsstunden und des notwendigen Materials für die Durchführung der Phase Initialisierung.

Für die Phase der Initialisierung werden ungefähr 2 Stunden Arbeitsstunden benötigt, um alle vorgeschriebenen Dokumente erarbeitet zu haben. Das notwendige Material ist bereits auf Arbeitscomputern vorhanden und muss nicht speziell organisiert werden.

# Kosten

Grobe Schätzung der Kosten für die Phase Initialisierung.

Die ungefähren Kosten der Phase «Initialisierung» belaufen sich momentan auf 0.-

# Termine

* Endtermin für die Phase Initialisierung

Die Phase der Initialisierung ist am 13.09.2019 abgeschlossen.

* Eventuell weitere bereits bekannte Termine

Phase Konzept ist am 25.10.2019 abgeschlossen

Phase Realisierung ist am 29.11.2019 abgeschlossen

Phase Einführung ist am 13.12.2019 abgeschlossen

Schlussbericht & Präsentation sind am 07.01.2020 fertiggestellt

# Ressourcen

* Auf welche (im Betrieb oder der Schule) vorhandenen Ressourcen wird während der Initialisierungsphase zugegriffen?  
  arbeiter + Stunden

Während dieser Phase werden die Computer der Schule & die eigenen Laptops verwendet.

# Kommunikation

* Wer sind die Stakeholder, welche über die Initialisierungsphase informiert werden müssen?

Unser Auftraggeber «Sabine Blaser» wird mit diesem Schreiben informiert.

* Wer soll in welcher Form worüber informiert werden?

Der Auftraggeber wird in Form von Emails oder Schreiben über unser Projekt informiert.

# Risiken

* Welche Risiken sind für die Phase Initialisierung erkennbar?

Projekt könnte in der Planung scheitern wegen zu hohen Anforderungen, Kosten etc.

* Wie hoch stufen wir die Eintretens-Wahrscheinlichkeit und das Mass der Auswirkungen pro Risiko ein?

Die Wahrscheinlichkeit des Eintreffens dieser Risiken liegt bei ungefähr 50%, da die meisten Projekte bereits in der Startphase scheitern.


* Müssen wir irgendwelche Massnahmen treffen, um bestimmte Risiken zu minimieren?

Projekt sauber von A-Z planen damit nicht plötzlich etwas unerwartetes auftritt und so das Projekt zum Stillstand bringt.

# Projektinitialisierungsauftrag

Hiermit erteilt der Auftraggeber den Auftrag zur Durchführung der Initialisierungsphase des Projektes:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­



\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Der Auftraggeber Der Projektleiter (für die Phase Initialisierung)

(Ort, Datum, Unterschrift) (Ort, Datum, Unterschrift)